專題進度報告(學期中)

專題名稱：	後量子密碼學與數位憑證於嵌入式系統安全通訊之應用

成員：D1171462 施彥頡、D1290319 余芳辰、D1373365 李承壎

一、工作與進度報告： - 更改實作MCU為 - 於MCU上測試AES-256加解密 - 使用Jupyter Notebook 作為控制程式，負責編譯與燒錄firmware

二、目前約完成 20 %之進度， 比預計的進度 （□稍微 ☑嚴重）（☑落後 □超前）。 主要原因： 更換實作MCU時間不長，目前正測試MCU自帶lib中與電腦端的配合

三、下次主要工作 - 實作PQC主體 - 完成第一階段的交握手與數位簽章，準備實施傳輸接端

四、遭遇問題(實作、技術或溝通問題等) 請描述遭遇問題/目前解決進度/解決方法/未解決原因： 目前依舊未找到可配合使用的PQC lib，已著手開始準備手刻。

五、老師建議： 進度有點慢