專題進度報告(學期中)

專題名稱：後量子密碼學與數位憑證於嵌入式系統安全通訊之應用

成員：D1171462 施彥頡、D1290319 余芳辰、D1373365 李承壎

一、工作與進度報告： - 研究AES-256 的原理、嘗試在 MCU 上執行 - 尋找其他 PQC 的演算法 - 成功在 MCU 上執行 lcd

二、目前約完成 10 %之進度， 比預計的進度 （□稍微R嚴重）（R落後 □超前）。 主要原因： 申請到的 PQC 演算法和我們手中的 MCU 不匹配。

三、下次主要工作 - 尋找可以在目前 MCU 使用的 PQC演算法。 - 尋找其他 MCU 使用的PQC 演算法，當成預備方案。

四、遭遇問題(實作、技術或溝通問題等) 請描述遭遇問題/目前解決進度/解決方法/未解決原因： 因為申請到的 PQC 演算法的程式碼都是編譯過後的，所以無法修改程式碼解決 MCU 格式不相容的問題。

五、老師建議： 可以嘗試使用不同的 MCU 來實作。Ex: ESP32-C3